中国建筑第六工程局有限公司

肇庆大桥扩建工程主桥悬浇梁工程

招 标 公 告

一、工程名称：肇庆大桥扩建工程项目主桥悬浇梁工程

二、工程地点：广东省肇庆市

三、投标资质要求：

1. 投标人必须是具有符合本次招标要求的施工劳务不分等级资质，具备较强技术能力的成建制单位，投标人必须是具有独立法人资格的经济实体，注册资金300万元以上，且近几年来有类似项目的业绩。

2.竞标人应具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、开户行许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证（因提交虚假资料而产生的一切后果由企业自行承担，以上复印件均需加盖公章留存招标人处）。

3.报名ＩＰ地址相似（前三位相同）或一致的供应商视为串标，一律均不予以入围。

四、工程概况及要求：

肇庆大桥扩建工程地处肇庆市区与高要区之间，横跨西江。主线全长 4.126km，加宽桥桥宽19.5m，其中北引桥长975m，肇庆大桥长3003m，南引道过渡段长500m，于起点处改造端州互通立交1处，涵洞2道。加宽工程完成后肇庆大桥成为双向八车道桥梁。

本分包工程括但不限于：主桥挂篮悬浇梁0#块支架（托架）的制作安装拆除（含方案、计算书、内外模板等所有挂篮整套资料），临时固结的制作安装拆除，边跨现浇段支架的制作安装拆除，0#块及所有悬浇混凝土预压及施工，挂篮的预压、前移等，混凝土的浇筑养护，泵管的安装及拆除，，安全防护措施，施工爬梯等。钢绞线的二次倒运，钢绞线张拉、锚具波纹管安装等；所有钢筋的卸货、制作、安装、二次倒运，钢筋加工棚制作等；垂直运输、水平运输安全防护措施、混凝土表面修饰等所有工作。现场文明施工、办公生活设施、内外协调、内业资料等一切相关工作，最终达到交工验收要求（符合甲方、监理、设计及业主、质监站要求）。

五、质量要求：符合国家、行业和肇庆市有关施工质量验收规定、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

六、工期要求：以甲方通知进场日期为准，总工期10个月。

七、主要工程量：详见图纸及清单。

八、招标时限及联系方式：请在 2019 年12月05日之前提供合格分包商信息或通知分包商与商务部联系。

联系人：  马帅      联系电话：15927220003

联系人：  吴双       联系电话：17775757148

九、开标日期：2019 年12月06日上午9：00（现场开标）。

中国建筑第六工程局有限公司

二〇一九年十一月二十六日