招标文件

招标项目：创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）

招 标 人： 中建二局安装工程有限公司

日    期：  2020年 9 月    日

目  录

招标文件前附表	2

前附表一：招标主要事项	2

一、总则	8

二、招标文件	12

三、投标须知	12

四、投标文件编制要求	13

五、投标文件密封与递交	14

六、无效标书	14

七、开标	14

八、询标	14

九、评标、定标	14

十、其它内容	15

十一、建设工程物资采购合同	15

十二、招标文件附件	15

- 招标文件前附表

- 前附表一：招标主要事项

| 项目名称 | 创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼） |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：中建二局安装工程有限公司 地址：深圳市南山区粤海路动漫园1栋7层中建二局 联系人：王珂 电话：18739219808 固定电话：/ 电子邮件：1165689588@qq.com |
| 招标内容 | 招标范围：详见招标文件1.2招标工程范围 |
| 项目建设规模 | 本项目1#栋研发楼地下2层，地上23层（框筒结构）高度为95.65米。所含钢结构总重约3414吨，其中钢梁约2334吨、钢柱约1080吨。框架柱采用钢管混凝土柱，框架梁采用钢梁，剪力墙采用现浇钢筋混凝土，标准层楼板采用钢筋桁架楼承板。 |
| 工程建设地点 | 创新型装配式产业用房项目位于坪山区金辉路、秋田路及其交汇处西北角 |
| 计划工期 | 计划开工日期： 年 月 日（暂定） 计划完工日期： 年 月 日（暂定） （具体开工时间以招标人通知为准） |
| 拟中标单位 | 1家 |
| 承包方式 | 本工程以综合单价包干的方式承包，保质量，保安全，保工期，即完成上述承包范围全部工作内容的一切责任，综合单价不会因为工资、物价、税率或汇率变动、保险政策变动等进行调整。 |
| 工程计价方式 | 工程量清单固定综合单价 |
| 投标报价说明 | 见招标文件（四、投标文件编制要求） |
| 质量与验收要求 | 本工程钢构件质量不可影响招标人承包项目一次验收合格，不可影响招标人创广东省建设工程优质结构奖、中国建筑工程钢结构金奖，且需满足本工程创省市优质工程及建筑工程鲁班奖等创优奖项的相关要求。 投标人钢构件进场前需经招标人验收合格后方能进场。投标人有义务配合接受本工程发包人、监理、业主的质量监督和检查。 投标人必须严格按设计标准和现行国家标准、操作规程和验收规范等完成供货范围内的工作，并应符合业主、发包人、招标人的要求。 钢构件加工厂在施工过程中，招标人有权对投标人的施工质量进行监督和控制，投标人随时接受招标人代表及其指派人员的检验，并为检验提供便利条件，经招标人验收不合格的工程，投标人必须再限定时间内修改，由此产生的费用由投标人承担。 投标人保证进场钢构件达到国家规定的有关质量要求并提供有效证明。 投标人需按发包人、监理、招标人要求对所进场的材料试件进行检测，其费用由投标人承担。 投标人在钢结构制作厂必须保存齐全的工程技术资料供招标人代表、发表人代表、业主代表或工程监理随时查阅。 根据招标人按检验标准自行检验的结果并经当地质检部门书面确定产品存在缺陷;或者在质量保修期内，如果钢结构构件的质量或规格与合同不符;或证实钢结构构件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等);招标人应尽快以书面形式通知投标人。投标人在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的钢结构构件或部件。如果投标人在3天内没有弥补缺陷，投标人可采取必要的补救措施，但责任和费用以及由此带来的经济损失将由投标人承担。 除合同条款规定外，投标人应对合同钢结构构件提供质保内免费服务及维修，包括材料及人。 钢结构构件运抵现场后，招标人和投标人双方将对钢结构构件的数量、规格、质量进行联合检验，投标人所提供构件必须有明确的编号标识，以满足招标人验收需要，验收合格后出具检验证书。如发现钢结构构件的规格、数量及上述有关要求不能满足招标人要求，招标人有权要求投标人无条件退场并免费更换。 投标人提供由有资质单位出据的探伤报告，运至现场前的相关试验费及手续需由投标人承担。现场复试项目及费用由投标人负责。 招标人有权利在钢结构原材料订货及构件制造过程中派人到制造厂检査验货，落实原材料的供应情况，同时检查投标人是否按招标人要求的进度加工出招标人所要求的钢结构构件。如招标人发现投标人已无力按合同要求完成本工程，有权解除合同并按合同相关条款进行索赔。 投标人提供的产品应符合以下标准（不限于）：《钢结构焊接规范》GB 50661、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《热强钢焊条》GB/T 5118、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《耐候结构钢》GB/T 4171、《钢结构防火涂料》GB14907/《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T 222，以及国家/行业/地方颁布实施的有关法律、法规、文件等。上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处,按较为严格标准执行。 |
| 安全要求 | 安全标准：满足《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及《深圳市安全文明施工标准》等有关规定。 其它： 特种作业人员持证上岗率100%； 电焊机使用直流电焊机，交流电焊机或交直流电焊机禁止使用； 安全管理人员根据建设工程管理条例，专业分包配置细则实施； 钢构件加工厂严禁吸烟，不得动用明火，服从招标人的各项安全，消防管制度:如因投标人原因发生的各种安全、消防事故，由投标人承担全部责任及所有经济损失。 投标人应違守国家、地方政府、招标人对工程建设安全生产的有关管理规定，严格依照各项安全规范标准组织施工，采取必要的安金防护措施，消除事故隐患。 投标人应随时接受政府部门、监理、招标人对投标人的安全生产进行监督、检查。 投标人投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格，并符合国家、公司及招标人的有关规定和安全使用标准。若因投标人违反操作规程和(或)使用不符合安全标准的。 |
| 施工管理要求 | 投标人必须严格按照附件8：《招标人钢结构技术要求》的要求，圆满履约。因投标人原因使招标人受到发包人或业主处罚，投标人需承担一切责任及损失外，招标人有权对投标人进行双倍处罚。 |
| 对投标人的资质要求 | 投标人应在合格分包分供商名册中，与公司合作好且具同类工程施工（工程需用供货）实力、劳动力协调能力强满足工程施工要求的的分包分供商，同时投标人须是认同本工程总承包合同内相关规定及要求。 |
| 踏勘现场 | 招标人不统一组织进行踏勘现场。建议投标人自行对工程现场和周围环境进行考察和检查，以确定有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。考察现场的费用由投标人自己承担。 |
| 再分包 | 不允许 |
| 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日期两日前 |
| 投标截止时间 | 以云筑网时间为准 |
| 投标有效期 | 60日历天（投标有效期从投标文件提交截止之日起算） |
| 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 投标保证金 或投标保函 | / |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 投标文件装订要求 | / 商务标：一份； |
| 履约担保 | / |
| 其它 | / |

- 一、总则

本工程已由招标人获得总包中标，现通过公开招标方式择优选定供货单位。

1.1工程概况：

本项目1#栋研发楼地下2层，地上23层（框筒结构）高度为95.65米。所含钢结构总重约3414吨，其中钢梁约2334吨、钢柱约1080吨。框架柱采用钢管混凝土柱，框架梁采用钢梁，剪力墙采用现浇钢筋混凝土，标准层楼板采用钢筋桁架楼承板。

1.2招标工程范围：

创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）的1#研发楼钢结构制作、防腐工程，投标人具体施工内容均以招标人现场施工负责人指定为准，招标人有权根据现场情况调整投标人承包范围，投标人承诺对此无任何异议。本工程包括但不限于：

（1）钢梁、钢柱等钢结构的制作、运输、卸车；

（2）钢结构的防腐涂料涂装施工。

详细的工程范围需参考图纸、技术要求等内容。投标人需配合招标人完成钢结构制作方案的编审批，提供焊接工艺评定、材料复验等相关有效资料，不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该等项目及工作有否在前述文件内详述。

招标人有权调整合同范围，并不承担由此引起的任何费用。招标人有权将本工程的部分工作从投标人的工程范围内列出，及交由其他指定的施工单位完成，对分割部分/或取消部分的工程费用将从投标人的相应价款中扣除，投标人同意不会对此提出任何费用的索赔及工期的延长。

二、招标文件

2.1招标文件一律以书面形式（含传真）为准。

2.2招标文件组成：本招标文件、合同文本、技术标定性评审表、投标报价单、图纸（提供电子版图纸，蓝图由投标人自行到施工现场招标人项目部技术部查看）等。

2.3招标文件的修改：在投标截止时间前，招标人都可能以补充通知的形式修改招标文件。补充通知将以邮件形式发送给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分。为了使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，必要时招标人将酌情推迟递交投标文件的日期。

- 三、投标须知

3.1投标人条件：投标人必须具备独立法人资格及施工本工程按国家要求应具备的相应资质，在工程所在地应已注册或取得准入许可。具备完成招标工程范围内施工任务的管理、技术、装备、劳动力等实力，现场代表、项目技术负责人必须具备同类工程施工的业绩和经验。

3.2投标人须能够开具增值税专用发票

3.3投标费用：投标人应自行承担投标期间编制标书和递交标书等全过程所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.4投标文件组成：

3.4.1商务标

（3）工程量清单（附件4）、招标人未提供材料品牌的，投标人按市场普通材料品牌自行考虑，后期不作调整。

（4）其它优惠及承诺。

3.4.2技术标

技术产品、规格等，建筑产品应符合的规范、标准等要求（见附件7《主要材料限定品牌表》）

3.5其他相关说明

3.5.1评标、决标情况，招标人不向任何投标人解释。所有投标文件不能满足招标要求时，招标人有权决定招标无效，并重新招标。

3.5.2投标有效期自投标书递交截止之日起60天内有效。

3.5.3招标工程质量标准：按照现行国家、行业和地方施工及验收标准及合同约定的技术要求，一次验收合格。

3.5.4工期要求：满足招标人要求。

3.5.5安全生产文明施工目标：满足招标人安全文明施工标准化要求。

3.5.6投标人必须认真熟悉招标文件、合同条款，了解现场情况，经过详细测算和研究编制投标文件，投标文件一旦递交即具有相应法律效力。

- 四、投标文件编制要求

4.1投标报价

4.1.1报价依据：本招标文件、合同文本条件、施工图纸、现场条件、市场条件等对投标人的报价有影响的一切应参考的因素。

4.1.2报价方式：本工程采用固定综合单价方式；具体招标内容及报价、计量计价和结算方式详见工程量清单报价表和物资采购合同。

4.1.3报价内容：报价价格应包括完成招标工程范围以内工程项目可能发生的一切费用和合同规定的工作内容（具体详见物资采购合同）。

4.1.4工作内容：从施工准备到完成满足设计要求并达到约定的工程质量标准及工程成品和质量缺陷修理的全过程的工作。

4.1.5价格调整：投标人应充分考虑施工中发生的风险费用，无论施工期间发生任何变化中标单价等均不得调整。

- 五、投标文件密封与递交

5.1招标人在云筑网组织进行招标活动，商务报价清单盖公章经法定代表人签字后扫描上传云筑网即可。

- 六、无效标书

6.1未加盖投标单位公章和单位法定代表人印鉴的。

6.2未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，影响评标的。

6.3投标截止时间以后送达的投标文件。

6.4投标资料（主要是指支撑材料）未提供齐全的。

6.5不响应招标文件规定的。

6.6投标报价雷同有串标嫌疑的。

6.7未按照3.4.1第（1）条约定提供相关资料的。

- 七、开标

7.1招标人按招标文件规定的时间、地点开标。

7.2招标人纪检监察部电话：                       。

- 八、询标

招标人对投标书不够明确的事项，或其它需要投标人进一步答复的，将通知投标人予以解释澄清并作出书面确认。

- 九、评标、定标

招标人内部组成评标小组，对响应招标文件，全面满足招标要求的投标书公正的进行综合评标。

9.1评标原则：公开、公平、公正和诚实信用；

9.2评标方法：综合评标法，招标人评标小组根据投标人投标报价及其他优惠承诺综合评估，综合确定本工程中标候选人顺位。

9.3 定标原则：合理低价中标原则；

9.4 开标时，招标人负责核对投标单位的资质证书具体要求，如果不符合本次招标要求，直接按照废标处理；

9.5评标严格按照招标文件的要求和条件进行，通过对投标人的投标报价、付款条件、产品质量、企业资信及实力、优惠条件等综合评定，由评标委员会委员择优综合评定，确定中标人。

9.6评标过程保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评标和比较评标的有关资料以及投标意向等均应保密。

9.7在评标期间，投标人采取不正当手段影响评标结果的任何活动，将导致投标作为废标处理。

9.8投标人不得串通投标，抬高或压低标价。投标人和招标人不得相互串通，以排挤其他投标人的公平竞争。

- 十、其它内容

其它要求均按照附件《建设工程物资采购合同》—“附件5：合同文本”要求执行

- 十一、建设工程物资采购合同

见附件5（附后，此合同文本为招标人与中标人所签订的合同，中标人在投标前就被认为已认可此合同条款，不会作任何更改）

中标人以本合同文本与招标人签订合同。

- 十二、招标文件附件

附件4：投标报价单（另附）

附件5：合同文本（另附）

附件7：主要材料限定品牌表（另附）

附件8：招标人钢结构技术要求（另附）

附件11：安全生产管理手册（另附）