昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目

加固工程招标文件

招标单位：中建一局集团第五建筑有限公司

招标部门：昌平区兴寿镇半壁店住宅小区商务部

招标文件编号：

编辑日期：2020年5月21日

招标文件

招标说明及须知：

中建一局集团第五建筑有限公司承建的昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目工程 因施工需要，需进行加固工程的招标，希望投标单位严格按照招标单位所提供的投标书格式及招标文件要求内容认真填写，各投标单位必须为云筑网合格分供方，且必须是具有独立法人资格的经济实体。不是平台合格分供方的单位需登录云筑网https://jc.yzw.cn/完成投标方注册后方可参与报价。注册方法详见云筑网分包分供注册说明，我公司将根据各投标单位所报情况进行综合评定，谢谢支持！

一、工程概况与招标范围

1．1 工程概况：

工程名称： 昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目

工程地址： 北京市昌平区兴寿镇半壁店村

建筑面积： 本工程建筑面积93295㎡

计划工期：2020年6月15日至2021年5月15日

结构类型：    框架剪力墙

结构形式：    房屋建筑工程

付款条件：按月支付完成量的70%，工程竣工后支付到80%，工程结算后12个月内支付到95%，5%的保留金待保修期满后无息支付

结算方式：按合同约定的综合单价乘以合同约定的工程量计算原则，确定工程结算价格。

乙方应在合同签订后15日内缴纳保证金（或办理保函）10000元（人民币大写：壹万元整），若乙方逾期10日后仍未足额缴纳保证金的，在支付工程款时足额扣除，直至金额达到应向我方缴纳的保证金额为止。履约保证金有效期自双方签订的合同生效之日起至双方结算之日止。在有效期内，乙方需按合同条款履行约定。有效期结束后30日内，甲方应退还乙方履约保证金（不计利息）同时收回收据。

注：随招标工作同步完成云筑网的相关工作并及时进行网上对账，因乙方原因没有及时完成相应“云筑网”工作的，甲方有权延缓对乙方的资金支付，直至乙方按照甲方要求完成相应工作。且每次付款的同时，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票。

1.2招标范围：

1.2.1本次招标范围：昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目加固工程。

1.2.2招标方式：公开招标，

1.3投标报价及编制要求：

1.3.1此报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于2%的安全文明费、设备、管理、材料、维护、施工配合、利润、税金、交通及其他各项应有费用。

劳务保护用品要求：安全网、安全帽、安全带、配电箱必须按发包人提供的合格分包商选取供应，并提供相应检测报告，现场一机一闸一箱一漏必须满足现场要求，若不符合要求，所有二级箱以下配电箱均由招标单位统一购买，相关费用从工程款中扣除。

1.3.2投标报价编制要求。投标书中必须包含下列内容：招标清单中所涉及材料的单价及总汇总表。投标人应按照附件的格式填写投标报价书。

2、标资格要求：

2．1投标人应是在中国境内注册成立的具有独立法人资格的商贸公司；

2．2投标人应具备工商行政主管部门核发的企业法人营业执照且在有效期内；

2．3投标人应具有税务登记证且在有效期内；

2．4投标人应具有组织机构代码证且在有效期内。

2．5企业信誉证明和业绩证明。

2．6组织机构健全，技术力量满足工程施工要求。

2．7财务状况良好，流动资金能满足本工程项目施工需要，有较强的经济实力。

- 评标原则：通过综合评定，从投标人中选择合理最低价确定中标单位。

4、投标工作程序

4.1  2020年5月26日以电子形式发布招标文件；

地点：  昌平区兴寿镇半壁店村凯德.麓语项目

招标方经办人： 柳春亮 ；       联系电话：  13520433129 ；

投标方需在2020年5月31日17：00时前完成报价工作，

地点：  昌平区兴寿镇半壁店村凯德.麓语项目

4.2投标方必须于上述注明的日期前，将标书上传至云筑网，逾期无效；投标文件的内容应按照招标文件的要求，详细填写，请勿遗漏；

5、合同签署

5.1中标通知书发出后，招标单位将与中标单位在该中标通知书中约定的时间内，将使用招标单位加固分包合同标准范本签订分包合同，相关事宜在分包合同中明确。

5.2 加固分包合同经招标单位、中标单位的法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效。

5.3中标单位在签约阶段，若违背本招标文件基本原则，坚持提出附加条件和不合理要求，或对本招标文件条款提出原则性修改，招标单位有权取消其中标资格；由此产生的一切损失由原中标单位负责。

5.4 招标单位与中标单位形成的或单方认可的债权、债务金额，未经招标单位书面同意，转让无效。若因中标单位的转让行为给招标单位造成损失的，由中标单位承担赔偿责任。

6、费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用投标人自理。

7、专用补充条款

7.1、实名制管理

7.1.1、农民工实名制管理按地方政府要求和合同约定执行，乙方对项目现场的所有农民工实行劳动用工实名制管理，并配合甲方对其劳务用工按时进行上报，与农民工订立书面劳动合同并及时向甲向提供相关资料；

7.1.2、乙方与农民工的书面合同需约定工资支付标准、周期和计价方式等内容，必须约定以货币形式通过银行转账方式支付，同时计价方式必须与甲、乙双方签订的合同一致；

7.1.3、甲方在项目部配备的劳资专管员，有权对乙方劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核乙方编制的农民工工资支付表，乙方应当予以配合；

7.1.4、对于实名制管理如因乙方的不实上报（包括但不限于因乙方原因漏报或虚假填报），给甲方造成的全部损失（包括因诉讼、调解、仲裁产生的诉讼费、仲裁费、差旅费等），由乙方承担，并在下一个支付的款项中予以扣除，乙方对所招用农民工的实名制管理负直接责任。

7.2、委托支付

7.2.1、自2020年5月1日（含）起，乙方委托甲方代为发放农民工工资，并出具委托书；

7.2.2、每月25日前，乙方盘点上月25日至本月24日的工作完成量，并编制“  月度工资支付台账”（以下简称“台账”）（详见附件）， 28日前将台账原件报于甲方劳资专管员，并提供相应的代扣代缴证明；

7.2.3、台账中 “应得工资”总额与甲方审核认可的月结单中“人工费”总额保持一致。且台账需经农民工本人签字、摁手印及乙方负责人签字确认；

7.2.4、乙方对台账的真实性和及时性负责，如延期上报或未上报，甲方将停止支付任何款项，直到收到台账再行支付，乙方并承担由此引起的一切后果；

7.2.5、该台账原件保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

7.3、支付及发票。

7.3.1、甲方根据乙方编制的台账，按劳动合同约定通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向乙方提供代发工资凭证；

7.3.2、甲方代发农民工工资金额视同付给乙方的进度款，乙方需给甲方提供同等金额的增值税发票，发票需合法、真实有效，不得存在伪造、虚开、套开等弄虚作假行为；

7.3.3、乙方需向甲方提供支付保函或保证金，金额为¥10000。

7.4、本补充条款与本合同条款约定冲突的，以本补充条款约定内容为准。

7.5、补充条款：（若以上内容与当地政府要求不一致时，以项目所在地政府要求为准，添加条款如下）。

8、投标文件组成

8.1投标书：招标文件中所提供的附件，投标单位应严格按照招标单位提供的投标书格式填写。

8.2 投标函（附件1）

8.3投标书附录。（附件2）

8.4承诺书（附件3）

8.5法定代表人授权委托书（附件4）

昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目商务部

附件1

投    标    函

致：中建一局集团第五建筑有限公司

1、我方已仔细研究了 昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目加固工程招标文件的全部内容，据付款条件不同执行相对应的回填工程单价及其它费用，无论选用哪种付款方式及报价，均按合同约定的时间实施和完成承包工程。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。对招标文件的全部内容我单位都将全面加以承诺履行。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同中约定的时间及质量要求，完成回填工程。

（3）若我单位中标后，未能严格按照招标文件的相关要求履行，我单位将承担由此给贵公司带来的一切经济损失。

投标单位（公章）：

法定代表人（签章）：

云筑网注册账号：

日   期：    年    月   日

附件2

投标书附录（投标报价表）

付款条件：按月支付完成量的70%，工程竣工后支付到80%，工程结算后12个月内支付到95%，5%的保留金待保修期满后无息支付

注：随招标工作同步完成云筑网的相关工作并及时进行网上对账，因乙方原因没有及时完成相应“云筑网”工作的，甲方有权延缓对乙方的资金支付，直至乙方按照甲方要求完成相应工作。且每次付款的同时，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票。

| 序号 | 项目名称 | 做法/工序描述 | 单位 | 合同暂定工程量 | 固定综合单价含税 | 其中 |  |  | 合价 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税 综合单价 | 增值税 税金 | 人工费 （含税） |  | 不含税 合价 | 增值税 税金 | 人工费 （含税） |
| 1 | 梁拆除工程 | 屋面梁和地下室梁拆除 | 处 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 裂缝修补 | 裂缝修补 | 米 | 280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 拆除工程 | 电梯地基拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水钻开洞 | 泄水口 | 处 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水锯切割 | 水锯切割 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

承  诺  书

中建一局集团第五建筑有限公司：

为确保“昌平区兴寿镇半壁店住宅小区项目”加固工程质量，我们承诺如下：

1、我公司将接受贵公司、业主及监理对产品质量、生产供应过程的全面监督和管理。

2、由于我方原因造成加固工程施工缓慢而影响工程进度超过两次以上的（含两次），我方将主动自行退场并承担由此造成的一切经济损失及责任。

3、我方在认真仔细地阅读了招标文件中的内容、单价确定、付款方式的有关条款，给予充分理解，并为该工程的全面履行提供资金。

特此承诺！

乙 方（章）

日期：    年     月   日

附件4

法定代表人授权委托书

兹委托            代表我公司和我本人前往中建一局集团第五建筑有限公司参加贵方组织的 昌平区兴寿镇半壁店住宅小区工程加固工程的事宜，被委托人在投标期内就招标事宜所作的谈话、签字及合同签约我公司均予以承认，但合同签署须加盖公司公章才可生效。

特此委托。

委托人联系方式：

委托人身份证号码：

被委托人联系方式：

被委托人身份证号码：

（公司盖章）

（法定代表人盖章）

法定代表人联系地址：

邮         编：

电         话：

传         真：                             年     月     日