宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程（SJK-A-5-1地块）施工总承包工程

爬架

分包招标文件

招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

发出日期：2019年 11 月 17 日

投标邀请书

中国建筑一局（集团）有限公司承建的宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程（SJK-A-5-1地块）施工总承包工程因施工需要，需进行 爬架租赁 的招标，邀请您参与投标，希望投标单位严格按照招标单位所提供的投标书格式及招标文件要求内容认真填写，我公司将根据各投标单位所报情况进行选择，谢谢支持！

招标文件

一、工程概况：

1、招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

2、工程名称：宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程（SJK-A-5-1地块）施工总承包工程

3、工程地点：宜宾市叙州区三江口酒都路北段

4、建筑面积：本工程总建筑面积约261511.7平方米

5、计划工期：1#塔楼300日历天 ，2#塔楼240日历天

6、工程檐高：2#塔楼124米，1#塔楼3#内爬塔吊内井筒250米

7、招标内容：爬架租赁

二、投标须知：

1、投标单位：参加投标的施工单位必须是招标单位认定的合格分包方(如不是中建公司合格分包商、供应商，需按招标方要求递交相应资料并登录中建云筑网http://auth.yzw.cn/完成投标方注册后方可参与报价)，且具有专业施工资质的单位，必须是具有独立法人资格的经济实体，投标方必须提交经审查合格的证明于总包方查验。投标方机械及工程质量必须达到总包方要求，满足上述条件的投标方才有投标资格；

2、投标单位须按招标文件的要求报价，将公司营业执照、资质证书、安装爬架、维护保养、拆爬架方案以及各项费用（含安装爬架、爬升、维护费、设备进出场、人工费、日常检查报告等全部乙方工作内容所涉及的费用等）的明细表，一并密封并加盖公司公章送至我司指定地点。任何不依从此点而按其它原则或方式编写的投标书和清单，其投标后可能因此不被考虑。报价若含有与招标文件各项规定不符的额外要求，则其投标亦可能不被考虑。如果有任何其它建议，可另外列明该等建议及其对工期及报价的影响；

3、招标文件综合单价应包括但不限于安拆费、运输费、材料费、人工费、机械费（含安装爬架需使用的吊车费等）、机械管理、建设场地准备、临时设施、保修、维护、利润、风险、管理费、税金、安全文明施工费、包干费等完成本工程规定的承包工作所需的一切费用。

4、投标单位应充分考虑自然及气候因素、环卫、市容、施工场地条件、二次搬运、成品保护等所需措施的施工、安装、运行和维护的所有费用及工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

三、招标要求：

1、招标方式：公开招标，经考核选择  3  家合格企业参加投标。

2、工期要求：工期必须服从甲方安排，按甲方进度计划完成。

3、质量要求：本工程质量须符合国家现行技术标准、行业标准及有关验收评定规范要求。由于机械及施工而造成的一切质量问题均由分包方负责，并承担由此给招标单位造成的所有经济损失,爬架必须是本市建委备案，有编号（如果当地政府有相关要求），机械性能满足现场使用要求。

4、付款条件：

4.1 租赁费支付时间及方式：

4.1.1本工程无预付款；

4.2.2货到工地安装完成经甲方验收合格后于次月支付至合同总金额的40%； 4.2.3主体结构封顶乙方拆除架体前，支付至合同总额的60%；

4.2.4本工程竣工验收合格后支付至合同总额的80%；

4.2.5双方办理完成最终结算后六个月内，支付至结算金额的100%。

4.2.6如有违约责任情况发生，罚款在每次付款时扣除相关费用。

5、承包方式：本分包工程采用  固定单价  ，包含但不限于人工、包机械、包工期、包质量、包维修、包安装、包拆除等与爬架相关的一切工作。

确定的工程承包单价应当认为，投标单位在投标前已经稽核查明并理解该工程的全部招标文件所述的工程范围内包含的全部内容及报价计费原则，如发现不符或其它错误，不论其由于计算错误或其它原因，一律以单价为准。

6、报价要求：

6.1投标单位按招标单位要求进行报价；

6.2列明项目（规格）、月租单价、每一机位/榀单价、进出场费、安拆费、施工停租期间是否计取费用(如因招标方原因、投标方原因及不可抗力报停等分别说明如何计取)、春节期间爬架报停是否计取费用(如何计取)及投标方自行补充的其他费用等。说明：如表格中未含的费用明细，可在表格下方自行补充。

6.3乙方应提供符合当地税务要求及甲方财务规定的足额、合法、有效的增值税发票；

6.4总包暂提供场地、道路、水、电、维修保养人员住宿自理（总包可以配合找临建宿舍）；需满足总包方生活区管理要求，中标方人员伙食自理；

6.5乙方对本工程的结构及造型已了解清楚，对结构能承受的荷载已进行验算，已确认结构本身能满足外墙附着式升降脚手架的要求，因外墙附着式升降脚手架使用对结构及悬挑板造成的一切事故均由乙方承担全部责任，并赔偿造成的全部损失。

7、技术要求

7.1架体搭设从2#楼的4层起进行搭设，至屋顶层；架体搭设从1#楼3#内爬塔吊井筒12层起进行搭设，至屋顶层。

7.2施工技术方案、质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施与现场其他分包单位的配合方案；技术方案应详细说明资源配置情况，确保完成合同工期，1#塔楼3#内爬塔吊井筒爬架需要配合完成专家论证。2#塔楼甲方2台抽屉式卸料平台配合使用。

7.3固定未安装完成的架体连墙件设置应由你方完成，架体与塔式起重机、施工升降机等发生碰撞的立面位置应提前进行优化处理。

7.4升降式爬架投入标准：升降式全钢爬架体系涉及的达到四川省宜宾市安全文明工地验收规范需要、符合专项施工方案、符合国家相关标准及中国建筑标准化图册相关标准的本工程涉及一切升降式全钢爬架涉及的人工材料机械（包括但不限于导轨主框架、竖向主框架、水平支撑桁架、架体架构、附着支撑结构、穿孔铝板防护网，钢板脚手板、附着支座、提升动力设备、电控系统、荷载同步控制系统、电葫芦、爬升动力系统、防倾防坠系统、防坠装置、防倾装置、卸料平台、塔吊及施工电梯口预留及拆改、顶部底部硬防护、高强螺栓等；负责爬架按甲方要求提升、维护、调试、预埋配件、保养、维修、下降、拆除、看护、进退场等）。

7.5中标人须指派2名现场技术人员（不得随意更换）在现场进行安装、提升、拆除技术指导，并对施工过程进行安全交底，全程指导所供租赁物的安拆及操作工作，爬架安拆过程中如发生安全问题，由中标人承担全部责任。中标人提供的现场技术人员技术全面、吃苦耐劳、服从指挥，要求能解决现场因附着式升降脚手架出现的任何问题，中标人保证现场出现问题后，一小时内解决问题。

四、投标文件组成

1、投标书：招标文件中所提供的附件一，投标单位应严格按照投标单位提供的投标书格式填写。

2、投标预算书、价格组成汇总表、主要材料、机械价格清单，详细的概算书。

3、投标单位提供先进、实用、经济的爬架组合、安装、维修、拆除施工方案，并按招标文件要求编制。

4、企业荣誉、信誉、实力证明材料：包括投标单位的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、企业简介、获奖证书等。

5、爬架检查报告等投标方认为需补充的其他资料。

五、其它

招标单位选定中标单位后，双方签订合同，相关事宜在分包合同中明确。中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件及不合理要求，或对招标文件提出原则性修改，招标单位有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标单位负责。

六、管理要求

1中标单位应严格遵守国家及宜宾市的各种法律、法规，服从总包方的现场管理制度及各项管理要求，包括CI、质量、安全、贯标等方面的要求，并承担相应的费用。

2中标单位应自行安排从当地或其它地方雇佣的所有雇员、劳务人员，包括他们的膳食、报酬、保险、交通和各种证件的办理，特别是应按照当地政府的有关外来人员管理的规定办理有关的诸如暂住证、务工证、市场进入许可证等一切所需证件。

3中标单位应遵守总包方关于安全文明施工的各项规定，建立健全各种岗位责任制，严格现场管理，如技术工种需持证上岗、工人上岗前安全交底，民工安全、卫生及文明施工教育等，并采取其它必要的措施，保证施工安全和现场文明施工。

4中标单位进入现场的所有施工工人均须提供健康证，发生任何职业病等纠纷均由乙方自行负责。

招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

日期：    年   月  日

附件一

投  标  书

| 序号 | 项目名称 | 做法/工序描述 | 单位 | 合同工程量（乙方综合考虑榀数） | 固定综合单价含税 | 其中 |  |  | 合价 | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税 综合单价 | 增值税 税金 | 人工费 （含税） |  | 不含税 合价 | 增值税 税金合价 | 人工费 （含税） | 每月人工费（含税） |
| 1 | 附着式升降脚手架 | 爬架材料设备、安装、维护运营、拆除等 | 机位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中建logo | 按中建CI标准(含LED灯带) | 幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、施工停租期间是否计取费用，春节期间爬架报停是否计取费用；投标方自行补充的其他费用。

2、如果要另有其他报价模式，请单分页独列表，并注明工作内容和总价及税率。

3、请于2019年11月26日10:10 前把标书快递到 四川省宜宾市叙州区酒都路北段8号中建一局项目部。

4、联系人：技术：刘跃勇18981930171；商务：田雪玲15198067872。

投标单位：（章）

投标日期：     年     月     日