物资设备采购招标文件

（预制构件）

招 标 人：中建一局集团第三建筑有限公司

招标日期：     2019年 4 月 24 日

一  工程概况

- 工程名称：朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目二标段

- 工程地点：朝阳区孙河乡顺白路

- 总包单位：    中国建筑一局（集团）有限公司

- 建筑面积及楼栋：   30万平方米、23栋

- 开竣工日期：按甲方现场通知的具体时间

二  投标人条件

- 投标人须具有企业法人资格，具有良好的社会信誉和履约能力；具有一般纳税人资格，

能够按时、足额开具增值税发票。（零星小额采购若为小规模纳税人需提供税务机关代开的增值税发票）

- 符合中建“云筑网”（www.yzw.cn）合格供应商准入条件，经注册合格后具备线上招投

标操作能力。

三  招标方式

本次招标采取公开招标方式；经综合评审合理低价中标。

四  招标内容

- 标的物名称、规格型号及暂定数量：

| 标的物名称 | 材质/规格型号 | 数量（单位：立方米 ） |
| --- | --- | --- |
| 预制叠合板 | C30；厚度60mm以上；钢筋含量140Kg/m3 | 6283.678 |
| 预制隔墙 | C30；钢筋含量100Kg/m3 | 772.49 |
| 预制空调板 | C30；钢筋含量165Kg/m3 | 139.06 |
| 预制楼梯 | C30；钢筋含量100Kg/m3 | 1762.8 |
| 预制复合承重内墙板 | C40；钢筋含量100Kg/m3；套筒个数10 | 9726.8 |
| 预制复合保温外墙板（L型） | C40；外页墙+保温+内页墙：60mm+70mm+200mm；钢筋含量105Kg/m3；套筒个数5 | 3529.234 |
| 预制复合保温外墙板（U型） | C40；外页+保温+内页：60mm+70mm+200mm；钢筋110g/m3；套筒5个 | 2456.826 |
| 预制复合保温外墙板（含飘窗） | C40；外页墙+保温+内页墙：60mm+70mm+200mm；钢筋含量130Kg/m3；套筒个数9 | 766.7832 |
| 预制复合保温外墙板（L型含飘窗） | C40；外页+保温+内页：60mm+70mm+200mm；钢筋1120kg/m3；套筒10个 | 1746.0152 |
| 预制复合保温外墙板 | C40；外页墙+保温+内页墙：60mm+70mm+200mm；钢筋含量110Kg/m3；套筒个数6 | 5099.9804 |

- 质量标准：

合同单价根据供货期的《北京工程造价信息》装配式建筑构件信息价格进行调整，构件加工图未确认之前的数量为暂估数量，经建设方、设计方、买受人、出卖人四方确认构件加工图后的构件数量为合同最终的数量。

合同单价：以 2019 年 3 月《北京工程造价信息》为基准价，在基准价基础上让利7%，双方办理完结算后，在调差后的结算单价基础上再让利2%；

合同单价调整：按《北京工程造价信息》装配式建筑构件价格变化进行调差，以实际供货期各月同名称预制混凝土构件供货方量为权重（权重按出受人各月度确认的材料供应数量占该材料在本工程材料总数的比例确定）的《北京工程造价信息》装配式建筑构件价格加权平均价格，超出基准期《北京工程造价信息》装配式建筑构件价格±3％的部分进行调差。具体为，

- 预制混凝土构件单价上涨幅度超过3%（即：当N－N0×1.03＞0）时，给甲方追加的预拌混凝土材料费价差计算公式为：

- M=（N－N0×1.03）× P ×（1+10%）

- 预制混凝土构甲方预制混凝土构件合同价款中扣除的预制混凝土构件材料价差计算公式为：

- M=（N0×0.97－N）× P ×（1+10%）

- 上述公式中各符号的含义如下：

- M：预制混凝土构件材料价差调整总额；

- N0 ：预制混凝土构件合同单价；

- N：调价期间内各月度对应的各期《北京工程造价信息》中对应的同名称的预制混凝土构件价格按对应供货上月《北京工程造价信息》装配式建筑构件的加权平均值。

- N=(X1×P1+ X2×P2+…… Xn×Pn)/ΣPn

- Xn(n=1，2……n)，X1为调价期第一个月的价格。

- Pn(n=1，2……n)，P1为调价期第一个月买受人确认的的材料供应数量。

- ΣPn为调价期各月度确认的材料供应数量合计。

- 供货与结算：

投标人中标后与招标人签署供货合同，按要求送货到招标人项目部指定位置；双方每月

按照项目部实际签收数量办理结算。

- 货款支付时间、比例：

合同签订后7日内，买受人向出卖人支付合同价的30%作为预付款，进度款为预制构件结算日起每两个月支付一次，支付金额为上两个月货款的80%（含已支付的30%预付款），本分项工程完工且买受人与出卖人办理完结算后付至累计结算额的90%，本工程整体验收合格后付至依据结算单价让利2%后的结算额的97%，剩余3%作为质保金，在出卖人向买受人开具与质保金等额的质量保函后，买受人将质保金全部支付给出卖人。

- 货款支付方式：

货款以  网银、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证或保理等形式支付。

- 其他约定：

- 质保期为本工程整体验收合格之日起满2年，质量保函的有效期同质保期。

五  投标说明

- 本次投标通过     网络（云筑网/yzw.cn）      投标方式，各项要求以网络公告为准。

未以网络方式投标或网络投标流程未完成的，投标无效。

- 本次招标的投标保证金为    10000   元（人民币大写： 壹万元整    ）  。

投标人以投标公司的账户转账，没有按时缴纳投标保证金的投标人投标无效。中标通知书发布日起五日内无息退还对公账户，中标人投标保证金转为履约保证金。

招标人账户信息：          交现金                        。

- 报价组成

单价包括但不限于货品价格、包装费、仓贮费、装车费、运费、保险费、卸车费、税金、

利润、资料费、风险金、服务管理费等一切费用，为货到工地落地价格。

- 报价填报按照网络投标流程中所载“招标清单”格式填报。

- 招标人通过网络向中标人发布“中标通知书”，双方7日内签署具体供货合同。

- 若招标人认为投标人在本次招标项目的竞争中有违规或欺诈行为，则有权宣布其投标

为废标或中标无效。

- 招标方联系人： 苟光界   联系方式：  18302657103

- 招标人具有本招标文件及补充事项解释权。