泗县柳岸人家棚户区改造二期设计施工一体化项目

施工总承包塔吊进出场及安拆

招

标

书

中建二局第三建筑工程有限公司

招标日期：    年    月    日

一、工程概况

1、工程名称：泗县柳岸人家二期设计施工一体化项目

2、工程地点：安徽省泗县泗州大道与玉兰路交叉处西南

3、建设单位：泗县住房和城乡建设局

4、项目规模：总用地面积77614.3㎡，总建筑面积约19万㎡，其中地上建筑面积约15万㎡，地下建筑面积约4万㎡。工程包含13栋22层-27层住宅楼、2栋3层商业、1栋5层社区综合楼、1栋3层幼儿园及1层地下车库。

5、招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

二、投标单位资质与合格条件

本次招标面向所有潜在的履行能力强的投标单位。投标人必须具备年检合格的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、企业资质。

三、投标费用

投标单位应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。

四、招标方式

本工程采取公司内网公开招标的方式。

五、招标范围

本工程招标范围为：泗县古汴湾小区工程(棚户区改造项目)施工总承包工程的塔吊经出场及安拆。

六、质量标准

质量按国家及地方政府规定的相应标准及甲方提出的相关要求执行，应符合安全、节能、环保等要求。

七、报价的要求

本次报价中均为每台塔吊进出场及安拆包干费用，其中包含塔吊进出场费、安拆人工费、安拆使用25t以内汽车吊费用、地脚螺栓、附墙拉杆预埋件的设计、附墙件及拉杆的制作及安拆、设备使用过程中加节顶升费用、塔吊调试费用、检测资料费、方案组织专家论证费（含专家费）、合同备案费（包含甲方出的一半费用）、管理费、税金等。

八、货款结算及支付

1、本工程无预付款。

2、结算：根据投标文件的报价清单及使用时间，施工完成并验收合格后，乙方到甲方工程部核实工程量，经核实无误后再到甲方商务部办理结算。

3、支付：合同签订且设备安装验收合格后三个月后甲方支付乙方已验收合格设备进出场费及安拆费的75%。乙方须在设备报停后当日上报结算书，甲方应在收到结算书后7日内审核完毕，结算书经甲、乙双方签字盖章确认后6个月之后无息付清剩余尾款

以上工程款，甲方财务均通过网上银行支付到合同内约定的乙方银行账号内。

- 支付费用的宽限期为二个月。宽限期内应支付的款项不计息。每次付款前，乙方必须提供经甲方财务部门认可的国家规定的正规增值税专用发票和财务的其它相关要求。因乙方发票问题导致无法按时付款所造成的一切后果由乙方承担。

九、投标文件的组成

1、投标报价表封面（加盖公章）；

2、投标报价表：按附表格式填写(见附件1)；

3、合同范本；

4、提供资质证明、产品合格证、出厂检验证明及保修期；

5、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件(加盖公章)；

6、法定代表人授权委托书及被委托人人身份证复印件(加盖公章)；

7、企业简介：01营业执照、02组织机构代码证、03税务登记证、04安全生产许可证、05资质等级证书（正副本），以上资料均为复印件且加盖投标单位公章，所有资料均需年检合格。

上述资料原件均扫描上传至中建二局第三建筑工程有限公司招标平台网络交易网。

投标系统网址：http://vendor.yzw.cn

1、招标方联系人：孙娇艳  电话：186-5678-3125

2、招标单位自行开标，对开标情况投标单位无权知悉，招标单位会在开标后，对其是否中标给与通知，但不做出任何解释。

3、定标原则：招标人将选择投标价格、安全、质量、工期保证方面最有利于招标人的投标人作为中标人。原则上合理低价中标，同时对要求支付工程款方式的承诺及质量、安全、文明施工等承诺和材料节约措施及奖惩办法亦作为评标的重要依据。

4、定标时间：开标后15日内确定中标人，并通知所有参加投标的单位。定标后招标单位在30个工作日内与中标单位签订合同。规定时间内不签合同的，视为其自动放弃中标权利，招标人可以另外选择其他投标人作为中标人。合同经招标人、中标人双方法人代表或其委托代理人签字及加盖公司印章后即生效，但在合同约定合同生效时间或条件的除外。

十一、其他要求

1、中标方应在现场派驻管理人员，保证本合同的履行。

2、中标方负责处理施工过程中所遇到一切问题并承担相应费用。

3、本招标文件和中标方的投标书将作为与中标方签订合同的依据并需要投标方在投标书中对招标文件的内容做出响应。

招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

泗县柳岸人家二期设计施工一体化项目

附件1

投标报价-供货清单及价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 数量 | 含税单价(元) | 税率（%） | 不含税总价（元） | 增值税款（元） | 含税合价(元) | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | TC5610 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  | 进出场费及安拆费 |
| 2 | 塔吊 | TC6513 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  | 进出场费及安拆费 |
| 3 | 塔吊 | TC6012 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 进出场费及安拆费 |
| 4 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上报价中均为每台塔吊进出场及安拆包干费用，其中包含塔吊进出场费、安拆人工费、安拆使用25t以内汽车吊费用、地脚螺栓、附墙拉杆预埋件的设计、附墙件及拉杆的制作及安拆、设备使用过程中加节顶升费用、塔吊调试费用、检测资料费、方案组织专家论证费（含专家费）、合同备案费（包含甲方出的一半费用）、管理费、税金等。

2、本次报价所涉及的设备台数为暂定数量，最终结算数量以实际审核确认的数量为准。

3、本工程所需的所有附着、地脚螺栓已包含在单价中，结算时不再单独计算。塔吊进出场及安拆全费用综合单价已综合考虑附墙悬挑水平附件及特殊情况增加的临时悬挑臂附件的费用， 附墙悬臂水平附件不因悬挑道数及悬挑臂长度变化而调整设备进出场及安拆单价。

4、进场塔吊若为全新塔吊，塔吊多余的大臂、标准节不能存放在施工现场，转运费由乙方自行承担。塔吊配重费用由乙方承担，如需甲方制作由乙方提前提供图纸、钢筋笼及预埋件等，甲方负责制作（只含模板及商品混凝土相关内容），费用  1200  元/m3包干，从租赁费中扣除。

5、现场必须有驻场维修人员保证塔吊及施工电梯正常运行，如无驻场维修人员因此产生的误工费由乙方承担。

6、乙方报价应充分理解本工程图纸及现场情况，充分考虑设备安拆方案从设计开始和拆除出场的全过程费用以及群塔施工专项方案论证，安装高度附墙措施等因素，该单价不因任何因素影响而进行调整。

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年         月               日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

附件3

授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的     （姓名和职务）作为我方代理人；以本公司的名义参加                        工程投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本委托书有效期至    年    月    日。

代理人无转委托权。

（附代理人身份证复印件）

特此委托。

代理人：                 性别：               年龄：

单位：                   部门：               职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

附件4

投标人目前出租情况一览表

| 工程名称 | 承租单位名称 | 计量 单位 | 数量 | 采购单位联系人 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

承  诺  书

致：中建二局第三建筑工程有限公司

本公司自愿承接泗县柳岸人家二期设计施工一体化项目塔吊进出场及安拆施工，在此对工期、质量、安全、文明施工、CI形象、劳务管理等做出以下承诺：

| 序号 | 单位名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期： | 满足招标人工期要求；若我司原因延误工期，接受10000元/天罚款，累计不超过合同总价 1% 罚款。 |
| 2 | 质量目标 | 质量标准达到合格标准（以国家或行业的质量检验评定为标准，并按招标人与业主签订的总承包合同约定的达到业主认可的样板标准为依据）。 |
| 3 | 对质量目标的承诺 | 若本工程竣工验收达不到国家相关的质量验收合格标准，将处以分包方自身工作范围内合同总价的1%的违约金，分包方必须无条件返工直至工程质量合格为止或者由总包方另行委托第三方进行返工，费用由分包方承担。总包方有权直接从尚未支付或即将支付的工程款及保修金中扣除上述违约金。 |
| 4 | 环境、文明施工目标 | 达到合法用工，杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故；竣工安全考核优良；达到宿州市安全文明样板工地要求，满足中建二局示范工地标准要求。 |
| 5 | 对环境、文明施工目标的承诺 | 未达到宿州市环境文明施工目标，视分包方违约并处罚分包方合同总价0.3%的违约金。 |
| 6 | 安全目标 | 不发生B级及以上安全事故，轻伤事故率低于3‰，达到安徽省建筑安全优良现场要求。 |
| 7 | 对安全目标的承诺 | 若因我司原因达不到此目标，接受合同总价0.3%罚款。 |
| 8 | 企业CI形象目标及承诺 | 达到中建总公司CI形象金奖评定要求，若达不到此目标，接受合同总价0.5%的罚款。 |
| 9 | 劳务管理 | 我方保证严格执行贵司劳务实名制管理制度，积极配合劳务实名制管理的各项的工作。同时保证按时支付工人工资，避免劳务纠纷的发生。 |
| 10 | 其他 | 同类施工经验不少于5个，我方将配备具有多年施工经验的管理人员，根据现场实际需要调配足额的劳动力，保证按质按量完成施工任务。 |

承诺单位（签章）：