[image: image1]       南昌融创雪个庭项目                                                            外架钢管租赁及搭拆专业分包招标


[image: image2]
招  标  公  告
项目名称：南昌融创雪个庭项目      

招标名称：外架钢管租赁及搭拆专业分包
         招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司
 2019年8月

招 标 公 告
招标形式及范围

本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定供应商。

1.2  本工程的招标范围： 南昌融创雪个庭项目所需外架钢管租赁及搭拆专业分包。

1.3   项目工程概况
（1）工程名称：南昌融创雪个庭项目；
（2）工程地点：江西省南昌市青云谱区，岱山东路北侧，焕章东路西侧，子真路东侧；
（3） 建设单位：南昌文融房地产开发有限公司；
（4）建筑面积：约125739m2，其中地下建筑面积约42783m2，地上建筑面积约82956m2；
（5）结构类型：框架剪力墙结构
投标人资格

中国建筑股份有限公司范围内的合格供方。

招标原则

3.1  遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
3.2  由物资部、经济管理部、法律事务部、项目部主管人员组成招标委员会，线上评标。

3.3  开标前不得泄露标底或其他任何涉及招标投标工作的保密资料。开标至合同签订期间，投标文件、谈判的内容应保密，严禁泄露。

3.4   不得与投标当事人相互串通，操纵招标结果。

3.5   特别提示：禁围标、串标行为，有关联的企业，只允许一家报名参加本次招、投标，两家（含两家）以上同时报名参加本次招、投标的，视为涉嫌围标，公司将对涉事企业分别做6-12个月禁止投标的处罚
定标原则

在质量、服务同等的情况下，低价中标；

在同等条件下，与我公司有过合作经历，无不良记录的投标方我方会作为优先中标的参考因素。

报价有效期自开标之日起至工程完工，由此产生的价格波动因素由投标单位综合考虑，自行承担。

质量要求

严格执行国家现行质量标准，并符合现行国标要求。

招标品牌要求：符合图纸要求。

严格执行国家现行有效质量标准，不合格产品禁止使用；档次要求：符合本工程设计要求，满足工程使用条件
交货、验收要求
技术要求：

      所供货物必须符合国标及方案要求

详见附件施工方案
最终结算总价按甲方确认的实际供货量乘以本合同固定综合单价计算。乙方不得以暂定合同总价与实际结算总价存在差异向甲方提出经济索赔。

注：本招标总价、综合单价均含税金（包含营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等其他各种当地税务局规定的地方性税费），支付乙方供货及安装款时，乙方必须提供所结算相应金额的增值税发票，如因发票原因，甲方有权拒绝付款。

交货时间：项目提前三天通知进场。

交货地点：项目工地，指定位置。 

结算方式：
7.1.1 无预付款，结构完成6层次月支付已完工程量的60%，

7.1.2 外架全部拆除完并全部退场次月支付已完工程量的75%；

7.1.4 外架拆完并办理结算完成之日起六个月内付款至结算价款的95%；同时，乙方须向甲方提供累计达到100%结算总价款的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付该笔款项。

7.1.5预留结算价的5%作为工程保修金，外架拆完满两年无息支付5%

7.2 供货方及时提供银行帐户、发票。发票与银行帐户相一致。

7.3 投标报价包含现金转账、银行承兑支付等。

开标时间： 详见云筑网具体时间                    

联系人：邹哲丰 18070058766        赵长玉13767113870
� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








第 3 页 共 3 页

[image: image3.png]


[image: image4.png]


_1234567890

_1234567891

