招 标 公 告

为满足中国建筑第八工程局有限公司钢结构工程公司 南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA02标车辆段钢结构工程项目施工生产需要，现就该项目所需 现场钢结构安装 进行招标采购，诚邀我司合格供应商参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标单位： 中国建筑第八工程局有限公司钢结构工程公司

2、招标项目：南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA02标车辆段钢结构工程

3、项目概况：项目地点位于弘景路以南，104国道以东，小南路以北，圣湖大道以西的地块内，钢构件总工程量约4650t（含天窗支架、门式钢架、Z型檩条、柱间支撑等）。工程质量标准：合格。符合国家现行有关规范、规程和技术标准；符合设计文件、招标文件、合同文件所约定技术要求和工程质量标准，按现行国家规范验收合格。确保达到甲方要求的市级或省级安全文明示范工地。

4、计划安装周期：

进场日期： 2020 年 8月1日，具体以甲方指令为准；

竣工日期： 2021年 4月30日，具体以甲方指令为准；

5、对投标人资质要求： 钢结构安装劳务资质，投标人必须具有独立的法人资格。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供完税证明材料，资信良好，具备近两年有类似工程业绩，无重大安全事故。

6、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价（元/t） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不含税 | 税金 | 含税 | 不含税 | 税金 | 含税 |  |
| 1 | 零星钢构件 | 本工程包含所有的零星钢构件，包含预埋锚栓、抗剪件、钢柱柱底加劲板，连接板，内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢柱、钢梁（含吊车梁短柱等）/柱间支撑 | 本工程包含所有的钢柱、钢梁（含吊车梁短柱等）、柱间支撑的安装，散件进场，包含加劲板，连接板，内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 檩条 | 本工程包含所有的檩条的安装，包含普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系杆 | 本工程包含所有的系杆的安装，包含普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 套管、水平支撑、拉条、隅撑 | 本工程包含所有的套管、水平支撑、拉条、隅撑的安装，包含加劲板，连接板，内隔板、封头板、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天沟支架 | 本工程包含所有的天沟支架，包含普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢平台、钢楼梯 | 本工程包含所有的钢平台、钢楼梯的安装，包含加劲板，连接板，内隔板、封头板、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接，构件补漆等工作；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天窗支架 | 本工程包含所有的天窗支架，包含普通螺栓、高强螺栓、技措材料安拆改造（格构柱、支撑胎架等）等所有相关附件的安装与焊接；具体以图纸、技术规范要求为准 | t | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 4790 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）、本项目计税方式为一般计征项目，投标单位开具税率为       %的增值税专用发票。（投标单位自行报送税率）

（2）、以上数量为暂定数量，投标人承诺不因施工范围、设计变更及数量调整为由向招标人提出任何索赔。

（3）、本劳务作业具体劳务作业量以投标人依据深化设计图纸，实际作业完成并被包括招标人签认的且不超过图纸设计量的合格劳务作业数量为准。

（4）、最终报价的确定：按照云筑网含税价，四舍五入保留两位小数。

7、付款方式：(暂定，以正式下发的招标文件为准)

(1)预付款：无

(2)进度款：工程进度款采用按双月支付方式。具体支付方式为从乙方人员进场至其所承建工程完工，乙方每月15日报送上月16日至本月15日已完成工程量，甲方审核完毕后双月支付审定安装费的 80 %，因乙方报量不及时造成的付款拖欠，甲方不承担任何责任。付款时须扣除当期水电费、当期违约金、当期租用我方的机械费、当期现场其它费用及当期应摊销的各种费用等。经甲方审核的预算是每期累计计量支付的上限值。工程完工并验收合格后付至一审结算值的 85 %，工程竣工并办理完最终结算后付至审定结算值的 95 %，剩余 5 %待竣工验收合格之日起两年后无息付清。

二、投标报名

1、报名截止时间：  （见云筑网报名截止时间）  。

注意：

云筑网报名时请通过上传附件（填写投标报名表，无须盖章）或添加备注的方式提供本次投标的委托代理人、联系方式以及业务往来邮箱。

2、联系方式：

联 系 人：贾  倩 (项目部商务)      联系电话：15951920173

联 系 人：周胜军（项目部技术）    联系电话：15050553063

联 系 人：刘  倩（公司采购部）    联系电话：16602109622

中建八局钢结构工程公司采购管理部

2020 年 6月22日

投标报名表

中建八局钢结构工程公司钢结构工程公司：

我司已收到贵司关于南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA02标车辆段钢结构工程项目的 现场钢结构安装 招标公告，我司愿意参加贵司本次招标并提供以下信息：

| 报名单位 |  |
| --- | --- |
| 本次投标委托代理人 |  |
| 联系电话 |  |
| 业务往来的指定邮箱 |  |