昭通市昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区

建设项目

机电安装物资采购工程

招 标 文 件

HW04-JA-03

招标人：深圳海外装饰工程有限公司

2018年6月1日

目  录

第一章  投标邀请函	1

1.项目概况与招标范围	1

2.投标人资质要求	1

3.工期（暂定）	1

4.招标文件的获取	1

第二章  投标人须知	2

1.投标人须知前附表	2

2.工程体量暂估	4

第三章  投标保证金	7

1.投标保证金缴纳	7

2.投标保证金管理办法	7

第四章  评标办法	8

第五章  投标文件格式	11

# 第一章  投标邀请函

## 1.项目概况与招标范围

### 1.1项目概况

昭通市昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区建设项目（以下简称“本项目”），建设规模为安置区用地面积2712.43亩，总建筑面积1854800平方米。建设内容为建设易地扶贫搬迁集中安置区1个；随迁户及还建房区域1个；商业及配套建筑等。

（备注：本招标文件中，招标人给出的所有工程量均为暂估量，所有工程做法均为暂定方案，最终实施做法以正式施工图纸为准，最终工程量以现场实际实施为准）

### 1.2招标范围

本次招标范围为本项目大市政范围内供电套管埋设、弱电套管埋设、供水管道埋设、照明工程（灯具及电缆甲供）。项目分三期实施：一期为建档立卡户小区，地块总面积暂估41万平米；二期为随迁户及还建房小区，地块总面积暂估26万平米；三期为商业及配套建筑，地块总面积29万平米。

本次机电安装物资采购施工范围及顺序

优先实施首开两条道路：经三路、纬十四路

其次实施剩余五条道路：滨江路、纬十三路、经六路、纬十五路、纬十六路（标颜色部分）

## 2.投标人资质要求

（1）投标单位要求具有机电安装专业三级资质。

（2）具有相关主管部门颁发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

（3）投标人禁止使用母公司的资质参与投标。

## 3.工期（暂定）

计划开工日期： 2019年6月15日

计 划 工 期 ： 40天（首开两条道路）

计划完工日期：以工程计划开工日期及计划工期推算。

后续实施道路以招标人通知工期为准

## 4.招标文件的获取

- 投标人在获取书面招标文件方可对本项目进行投标。

- 参加投标者将在 2019 年6月5日获取招标文件。

- 招标联系人：贾慧聪   电话：13752604277

商务澄清人：袁  帅   电话：18672653632

- 解释权：最终解释权归招标人。

2019年6月1日

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：深圳海外装饰工程有限公司 地 址：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼 纸质版标书接收人：贾慧聪 电话：13752604277 邮箱：403577941@qq.com 商务澄清联系人： 袁 帅 电话：18672653632 邮箱：534620882@qq.com |
| 2 | 项目名称 | 昭通市昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区建设项目 |
| 3 | 建设地点 | 昭通市昭阳区靖安镇 |
| 4 | 招标范围 | 详见《第一章 投标邀请函》 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 项目管理部人员要求：见附录4 其他要求：___________________ |
| 8 | 勘察现场 | 2019年6月7日至2019年6月9日 |
| 9 | 分包 | 不允许转包 |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年6月11日8时00分 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 12 | 近年财务状况的年份要求 | 近2年：2017年1月1日至今 |
| 13 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近3年：2016年1月1日至今 |
| 14 | 签字或盖章要求 | （1）投标单位公章必须与单位营业执照名称一致； （2）自律承诺书必须由法定代表人或其授权代理人亲笔签署姓名并加盖投标单位公章； （3）投标文件上所有要求盖章的地方必须加盖投标单位公章，不得使用专用印章。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本 正本1份，副本1份；另加1份投标文件电子文件， 当副本和正本不一致时，以正本为准；当电子文件和书面文件不一致时，以书面文件为准。 |
| 16 | 装订要求 | 投标文件书脊上应标明项目名称、投标人全称 标记格式：xxxxxxx ※※公司 |
| 17 | 封套上写明 | 投标文件的正、副本应分别包装在不同的内层封套里，然后密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 U盘应单独密封在小信封内，小信封应与投标文件正本包在同一个内层封套内，小信封封套填写内容与内层封套一致。 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 外层封套： 招标人地址：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼 招标人名称：深圳海外装饰工程有限公司 投标文件 在xxxx年xx月xx日xx时xx分前不得开启 |
| 18 | 递交投标 文件地址 | 深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼 |
| 19 | 招标人通知延后投标截止时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 21 | 开标程序 | （1）密封情况检查； （2）开标顺序：按投标文件递交顺序“先到后开，后到先开”开标。 |
| 22 | 计量及计价模式 | ①计量依据：根据本工程实际承包范围内的图纸、设计变更及双方确认的签证单、审批完成的施工方案资料、指令、规范及《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2013版）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（2013版）、《云南省园林绿化工程消耗量定额》（2013版）、《云南省市政工程消耗量定额》（2013版）、《云南省2017建设工程综合单价计价标准<装配式建筑工程、绿色建筑工程、地下综合管廊工程>》等定额约定的工程量计量规则及相关配套文件的解释说明计算相关的工程量。 ②计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2013版）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（2013版）、《云南省园林绿化工程消耗量定额》（2013版）、《云南省市政工程消耗量定额》（2013版）、《云南省2017建设工程综合单价计价标准<装配式建筑工程、绿色建筑工程、地下综合管廊工程>》等定额消耗量；施工期间分别按云南省政策性文件、人工费、措施费、定额测定费、税金等调整文件最新调整执行；施工期间材料费按照《昭通市建设工程材料及设备价格信息》昭阳区材料价，最终结算材料费按照过程中加权平均值分别计算，以业主方每月签字确认现场完工形象进度为结算材料调差依据。 ③其他说明：昭阳区材料价格缺失的，以业主指定的第三方造价咨询机构确定的合理价格为准。 |
| 24 | 付款方式 | 本合同无预付款，分包人按月工程进度提交付款申请（每月10日之前提交）。 2019年9月30日支付从甲方收到业主的该合同项下已确认工程量款项对应的70%；2019年12月31日支付从甲方收到业主的该合同项下工作内容对应的款项中的95%（以上付款前均扣除甲方管理费、代扣代缴的税费、乙方在合同施工期内的罚款及扣款等） 剩余5%作为质保金，质保期1年后30天内，支付质保金的50%；质保期打到2年后30天内付清尾款。对于质保期大于2年的专业工程，分包方出具相应专业等额的银行保函作为该专业的质保金，在质保期满后退还相应银行保函，质保金退还不计利息。承包人向分包人支付工程款，分包人需提前向承包人提供足额发票，开具发票产生的税金分包人自理。投标人接受银承付款 2、乙方须调剂自有资金，保证按合同约定及时、足额向设备、材料、劳务分包等分供商付款，杜绝上访、围堵、阻道等群体性事件和由于拖欠款项导致以甲方为被告的诉讼案件的发生； 3、当甲方资金暂时不到位时，乙方应自筹资金保证工程施工的正常进行； 4、甲方对乙方的付款基于甲方收到业主单位的资金 |
| 25 | 履约保函 | 在项目发出中标通知书后1个月内提供不超过分包合同暂定合同额5%的履约保函，工程竣工验收合格后，承包人在5个工作日内无息退还分包人递交的履约保函。 |

## 2、报价方式

## 2.1 投标人需在投标函中填写下浮率作为评标标准之一

## 2.2 投标人同时填报附件a：机电安装工程报价清单，填报各分部分项工程成本人材机单价及管理费、利润。作为谈判依据。

## 3、参考图纸（仅作为投标参考，不作为施工及结算依据）

## 见附件b：参考用图纸

附录

附录1	资格审查条件（资质最低条件）

资质最低条件

（1）投标单位要求具有机电安装专业三级资质。 （2）具有相关主管部门颁发的有效的《施工企业安全生产许可证》。 （3）投标人禁止使用母公司的资质参与投标。

附录2	资格审查条件（财务最低要求）

财务最低要求

1、投标人注册资本金500万元及以上； 2、2018年资产负债率不得高于85%； 3、财务状况良好，财产未被接管或冻结。

附录3	资格审查条件（业绩最低要求）

业绩最低要求

投标人2015年以来承接过2个类似工程施工业绩（以合同签订时间为准，类似工程指分包工程造价不小于500万元（含）的市政工程类项目）。

附录4	资格审查条件（项目管理人员最低要求）

#### 4-1、投标人项目主要管理人员

#### 表1

项目管理人员最低要求

1、项目经理：高级工程师，安全生产考核合格证书B，具有工程师证。2、技术负责人：高级工程师。3、安全生产管理负责人：具有建设行政主管部门核发的C类安全生产考核证。

#### 4-2、投标人其他主要管理人员

表2

| 序号 | 职位名称 | 最低数量 | 职称、执业资格、专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经理 | 1 | 中级工程师，3年以上项目管理经验。 |
| 2 | 施工员 | 5 | 具有施工员岗位证书及考核合格证书。 |
| 3 | 质检员 | 1 | 具有质检员岗位证书。 |
| 4 | 造价员 | 1 | 具有造价员岗位证书。 |
| 5 | 测量员 | 1 | 具有测量员岗位证书。 |
| 6 | 出纳 | 1 | 具有会计从业资格证。 |
| 7 | 资料员 | 1 | 具有资料员岗位证书。 |

注：1.派驻的主要管理人员及其他管理人员的最低要求应符合上表规定。

2.以上人员必须驻项目现场，直至工程竣工验收

3.投标人作为派驻的项目管理机构主要人员且不允许更换。招标人根据实际情况，有权要求投标人增加相应管理岗位的人员数量。

4.表中人员不得兼职。

# 第三章  投标保证金

## 1.投标保证金缴纳

投标人在递交投标文件时视为参与本项目投标。为避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为给招标人造成的损失，投标人需在递交投标文件2个工作日内向招标人缴纳___60___万元投标保证金，之后方获得投标资格。

收款人名称  ：深圳海外装饰工程有限公司

收款开户支行：招商银行深圳深纺大厦支行

收款账户账号：8195 8213 2510 001

## 2.投标保证金管理办法

在招标人与中标人签订施工合同后视为招标结束，招标结束5个工作日内，招标人将全额退还未中标人的投标保证金。中标人缴纳的投标保证金自动转为项目履约保证金（履约保证金管理办法详见施工合同，作为中标人履约及安全文明、质量施工的保证）

在投标过程中，投标人存在以下行为的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人递交的投标文件经查实存在虚假信息

（3）投标人存在违法或不正当的投标行为

（4）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同或根据规定接受对错误的修正

# 第四章  评标办法

本项目采用综合评标法。

3.1形式评审、响应性评审标准与资格评审标准

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、总包管理费、工期、工程质量目标等，且投标价不低于招标文件设定的最低总包管理费率； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标函、自律承诺书、承诺函文字与招标文件规定一致，未进行实质性的修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了项目策划方案及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，按招标文件规定的形式装订; f. 投标函、自律承诺书、承诺函签署日期在法定代表人身份证明或授权委托书出具日期同日或其之后。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、自律承诺书、法定代表人身份证明及授权委托书、承诺函等投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。 （3）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （5）一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价； （6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； （7）投标文件未附有招标人不能接受的条件； （8）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （9）承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （10）投标文件正、副本数符合投标人须知相关规定； 投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。 |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、账户开户许可证； （2）投标人的资质条件符合招标文件的规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件的规定； （4）投标人的类似业绩状况符合招标文件的规定； （5）投标人的信誉情况符合招标文件规定 （6）投标人的项目经理部人员要求符合招标文件规定。 |

注：评标委员会按评标办法规定，按照最终得分从高到低的顺序，推荐中标候选人。并提交书面报告。

3.2评分条件（分值构成根据项目自身情况确定）

| 条款号 | 评分项目 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）投标报价：70分 （2）项目人员配备：10分 （3）施工组织：10分 （4）企业业绩：5分 （5）与招标人配合：5分 |
| 3.2.2（1） | 投标报价 （70分） | 本物资采购工程招标模式为总价下浮模式，甲乙双方结算含税总价“N”=由业主方最终批复的专业工程含税总价“M”×（1-“T”），T即为乙方总价下浮点数。下浮点数由投标单位填报，作为本项评分标准 |
| 3.2.2（2） | 项目人员配备 （10分） | 1、项目经理（5分），评分标准为： （1）满足强制性条件得4分； （2）在满足强制性条件的前提下，担任类似项目施工 工程项目经理的业绩增加1项加0.5分，最多加1分。 2、总承包项目总工（3分），评分标准为： （1）满足强制性条件得2分； （2）在满足强制性条件的前提下，担任类似项目施工工程项目总工（或技术负责人）的业绩增加1项加0.5分，最多加1分。 3、项目其他主要管理人员 （1）满足强制性条件得2分； （2）资历或数量不满足的酌情扣分 |
| 3.2.2（3） | 施工组织 （10分） | 劳务组织方案（5分） | 劳务组织筹划科学、合理、目标明确。优的得4-5分，中的得2-3分，差的得0-1分。 |
|  |  | 质量、安全、环保管理（4分） | 质量、安全、环保管理体系与保证措施完善、合理的得4分，基本完善合理的扣0.5-1分，最多扣1分，无质量管理体系与保证措施的0分。 |
|  |  | 安全生产、文明施工措施(3分) | 有完善的安全管理机构、安全生产及文明施工的技术组织措施完善得3分，措施不完善的扣0.5-1分，最多扣1分；无措施0分。 |
|  |  | 资源配备计划（3分） | 资源配备（劳动力、机具设备、材料）计划合理共得3分，计划基本合理的扣0.5-1分，最多扣1分；无计划0分。 |
| 3.2.2（4） | 企业业绩 （5分） | 1、满足强制性条件要求，得基本分5分； 2、在满足强制性条件的前提下，近3年内（2015年1月1日至今，以竣工验收时间为准）独立完成过的类似项目，每增加1项加1分，最多加5分。 |
| 3.2.2（5） | 前期配合 （5分） | 根据投标人在项目前期参与实质性的项目推进及投标工作的深入程度打分，最多得5分。 |

# 第五章  投标文件格式

昭通市昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区

建设项目

机电安装物资采购工程

投标文件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

2019年  月  日

### 目	录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、项目组织机构

四、资格审查资料

五、承诺函

七、自律承诺书

八、施工组织

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

致：深圳海外装饰工程有限公司

在研究了你方提供的昭通市昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区建设项目机电安装物资采购工程招标文件的全部内容，在考察现场后，我方愿意按下列费率进行投标报价，并遵照招标文件的要求承担中标工程的实施、完成及其缺陷修复和保修工作。

- 我方物资采购工程最终含税结算价格N=由业主方最终批复的专业工程含税总价“M”×（1-“T”），我方最终确认的投标报价T值=___________________。

- 我方按2013版云南定额及云南省价格信息昭通地区（4月）套价，本工程预算价格为__________，根据附件a：机电安装工程报价清单，我方根据自身管理水平测算的市场组价总价为_________，（包括不限于人材机、措施费、管理费、利润、税金）（此条报价仅作谈判依据）

- 我方承诺以物资采购范围内结算价（含税）的0.5%上缴作为综合奖励基金（T值范围以外额外设置），服从你方现场进度节点安排及奖罚措施。

- 我司选择以下_______（填a或b）种方式开具增值税专用发票

a、全额开具物资采购增值税专用发票（税率9%）

b、材料发票（税率13%）+劳务发票（税率3%），总税金不小于总开票金额的9%

并且，我司________（同意/不同意）按以上方式开具M×T值部分发票

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 我方承诺不转包与违法分包；不再向项目其他实施单位收取管理费。

- 我方承诺如若中标，将视招标人与业主签订的主合同义务为我方义务。本项目在建设期内，若

因项目业主原因工程款延期支付，中标人需垫付工程款中的人工费、机械费、小型材料费及辅料等进行建设，垫资期限不超过一年

- 如我方中标： (1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订施工合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

在合同书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：（填写单位全称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

#### 2-1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

注册金额：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：_______（手签）   性别：________ 年龄：_______职务：_________

系_________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（填写单位全称并盖单位公章）

年月日

注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2. 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书；

3. 法定代表人身份证明后附法定代表人二代身份证（正反面）复印件；

4. 如果投标文件由授权代理人签署，本页也必须填写。

#### 2-2授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至签订合同书后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（填写单位全称并盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.授权委托书后附法定代表人及授权代理人二代身份证（正反面）复印件；

3.如投标文件全部由法定代表人亲自签署，则无须提供授权委托书。

### 三、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位公章）。

（二）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表填报的人员应满足投标人须知的《附录4	资格审查条件（项目管理人员最低要求）》中的要求，并应在本表“备注”栏中注明拟投入人员所属投标人或下属公司名称。

2.本表后应附投标人填报的人员所属社保机构出具的2014 年1 月至投标截止日内连续3个月及以上的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明以上人员参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)，用以证明以上人员为投标人或其控股子公司或控股子公司的下属公司的在职员工。

##### （三）拟委任项目管理人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：1.本表后附项目经理、项目总工、安全生产管理负责人的有效的二代身份证、职称资格证书以及投标人须知前附表的附录5本表中所要求的其他相关证书(如安全生产考核合格证书等)的彩色复印件或彩色扫描件。

2.以上人员需逐一填写本表，其余人员不需填写本表及详细资料。目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责工作内容。

3.项目经理（主备选）、项目总工（主备选）、安全生产管理负责人应提供担任类似项目的项目经理、项目总工（技术负责人）、安全生产管理负责人的相关业绩证明材料彩色复印件或彩色扫描件，若提供的单位业绩证明资料中可以体现从业人员姓名的，则不需要另外提供证明资料，只需在备注栏中标明页码和项目名称即可，若未体现，则由招标人或质量监督机构或招标人上级主管部门出具证明资料（须体现项目名称、从业人员姓名、担任的职务、开工时间、交（竣）时间等信息），且应真实有效，否则对应的业绩不予认定，证明资料格式自定。

##### （四）近三年财务状况表

##### 5-1  财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. 注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二. 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三. 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四.固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五. 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六. 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七. 营运资金 | 万元 |  |  |  |
| 八. 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 九. 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 十. 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十一.现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十二.主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

注：1.本表后应附近三年（2015年～2017年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表的彩色扫描件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.若提供的财务报表不清晰，将可能导致其资格审查不予通过。

4.财务报告中的报表必须为逐年单独审计的报表，会计或审计师事务所专为投标出具的财务报表无效。

#### （五）近年完成的类似项目情况表

5-1近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 承担的工作内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的业绩信息必须有明确的交工日期及完成的工程内容，如未填写交工日期或主要工程内容中未体现出招标文件资格审查条件（业绩最低要求）中要求的相关工程内容的业绩不予认定。

##### 5-2 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期/竣工日期（如果有） |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，则以投标人名义或其下属子公司名义签署的施工合同均可算为投标人的业绩；如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其施工业绩不能以其母公司的名义计算。

2.本表后附中标通知书和（或）合同书、由发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；未提供相关证明材料或所提供的证明材料无法证实其所附业绩的继承性的，其业绩不予认定。

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书和（或）合同书复印件关键页。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的且合同价在50000万元以上（含）所有项目。

### 四、承诺函

致：深圳海外装饰工程有限公司

我方参加了招标的投标，若我方中标，我方在此承诺：

1.我方派驻本工程的主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，作为合同的附件，在经招标人审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

2.我方承诺在本项目实施过程中，我方有责任和义务按照招标人的要求，承担本项目及本地区的应急抢险任务。

3.我方承诺本项目不转包与违法分包，并按约定要求上缴投资回报和总包管理费。

4.我方承诺不再向项目其他实施单位收取管理费。

5.我方理解并接受招标人根据工程实施进展情况对工作内容进行的调整。

6.我方承诺如若中标，将视招标人与业主签订的主合同义务为我方义务。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并承担违约责任

投标人：（填写单位全称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2018年 月  日

### 五、自律承诺书

致：深圳海外装饰工程有限公司

本单位自愿参加的投标活动。在此，本单位郑重承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和有关法律、法规、规章，依法从事投标活动，诚实守信，自觉接受政府和社会监督。

2.自觉维护市场秩序，绝不出借、买卖、伪造企业和从业人员的资质证书、营业执照、资产业绩等相关资信证明文件和印章，严禁其他企业或个人以本单位的名义投标。

3.本单位具有国家和招标文件规定的资质、业绩或许可条件。

4.本单位将严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。绝不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。

5.本单位坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为；绝不违背国家有关价格规定或低于成本价竞争。

6.如果中标，本单位将严格按中标条件签订和履行合同，绝不将项目违规分包；绝不拖欠民工工资。

7.本单位将依法经营，公平竞争，绝不采取虚假、诽谤、恶意投诉等违法或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

8.本单位对违法和不公正行为投诉时，保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。

本单位如违背上述承诺，愿意接受行政主管部门的查处，并承担以下后果：法律法规规定的法律责任；

承诺人：（填写单位全称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2018年 月  日

### 六、施工组织

投标人根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按以下要点编制本工程的施工组织（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）劳务组织方案

（2）工程质量管理体系及保证措施

（3）安全文明生产管理体系及保证措施

（4）农民工工资支付和保障措施

（5）项目风险预测与防范，事故应急预案

（6）其他应说明的事项