| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名 称 | 项目名称：郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分施工总承包09工区 招标分包工程名称：郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分施工总承包09工区-室外劳务工程 |
| 2 | 招标人 | 公司名称：中国建筑第二工程局有限公司 邮编：100060 联系人：魏高燕 电话：17752506386 |
| 3 | 现场踏勘 | 不统一组织，投标人根据需要可自行踏勘。 |
| 4 | 招标范围 | 郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分施工总承包09工区-室外劳务工程 |
| 5 | 工期及质量要求 | 计划开工日期：以招标人通知的开工时间为准 计划完工日期：2020年 5月 31日 计划合同工期：225日历天 质量要求：本分包单位工程确保质量等级“合格”， 工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量全面达到国家及交通部工程质量验收标准及业主特别的质量要求。 |
| 6 | 招标文件 的澄清 | 可以书面形式或致电质疑 澄清截止日期：2019年11月 1日 |
| 7 | 招标文件的修改 | 招标人在投标文件递交截止日 1天 前，可因任何原因，以“补充招标文件”形式对招标文件进行修改。 |
| 8 | 投标文件的份数 | 投标人应按照招标文件要求编制投标文件，投标文件一式3份：其中正本1份、副本2份，含有电子文档的U盘1份。文档格式：文本为DOC格式，报价为XLS格式。 |
| 9 | 投标文件的封面 | 投标文件为A4大小，采用胶装方式装订； 正副本封面均按招标文件要求以黑体字标明工程名称和正、副本字样； |
| 10 | 投标文件 有效期 | 自投标文件递交截止日后90日历天。 |
| 11 | 密封袋（箱）封皮内容 | 郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分施工总承包09工区 本文件在2019年 10月 15 日 14 时前不得开封 |
| 12 | 投标截止 时间 | 投标文件递交截止时间：2019 年 11 月 15日 14 时； 投标文件递交地址：见下方开标的通知。 |
| 13 | 开 标 | 投标文件递交截止时间： 2019 年11 月 15日 14 时； 投标文件递交地址：郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分施工总承包09工区项目部 |
| 14 | 评 标 | 综合评标法。 |
| 15 | 合同协议书的签署 | 合同协议书的签署期限：签发中标通知书后 30 天内。 |
| 16 | 投标保证金及投标费用 | 投标人领取招标文件时，招标人收取投标人投标保证金（投标保证金每家投标单位收取10万元）。投标保证金可用支票、现金、汇票、保函形式，中标人的投标保证金不退还，以此转为工程履约保证金，在工程竣工结算完毕后10日内无息退还，未中标的投标人在接到未中标通知书后10日内无息返还投标人。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款 |